连妇保〔2008〕40号

招标投标管理暂行办法

第一章  总则

第一条 为了规范基建工程的院内招标投标活动，保证基建工程质量和安全，促进廉政建设，根据《中华人民共和国招标投标法》、《江苏省房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理实施细则》、《江苏省建设工程施工招标投标规范程序》等有关法律法规，结合医院实际情况，制定本办法。

第二条 本办法所称基建工程，是指各类房屋建筑及其附属设施的新建、扩建、改建、修缮，以及与其配套的道路、给排水、供电、平面工程、设备安装及室内外装修工程。

第三条 基建工程招标的范围为工程施工招标：

1、工程造价在50万元以上的按国家规定执行；

2、工程造价在3万元以上至50万元的医院按有关规定招标；

3、工程造价在3万元以下的按医院审批权限执行。

第四条 基建工程招标管理

1、 医院设立招标投标领导小组，负责基建工程招标投标的领导工作；

2、总务科（招标人代表）负责招标投标工程项目的具体工作，为基建工程招投标的发标人、邀标人。总务科负责收回投标书并向中标人发出中标通知书。

3、审计、监察、财务等部门负责对招标投标工作的协助与监督。

第二章 招  标

第五条 院内工程招标，是招标人以投标邀请书的方式邀请3家以上符合资质条件的施工单位参加的投标。

第六条 招标按下列程序进行：

（一） 工程项目立项；

（二） 定招标文件；

（三） 报医院主要领导审批，主要领导认为有必要时提请院招标投标领导小组讨论通过；

（四） 招标人在调查研究的基础上筛选若干投标人（3家以上），并将情况向主要领导或院分管领导汇报后确定投标人；

（五）向投标人发出投标邀请函；

（六）按招标文件中规定的时间开标、评标，确定中标人；

（七）向中标人发出中标通知书；

（八）签订施工合同。

第七条 根据招标工程的需要，招标人可以对投标申请人进行资格预审。院内招标项目资格预审的原则是：

⒈每次招标要有一定数量的新投标人；

⒉挑选直接承包人，防止挂牌或转包；

⒊有一定的资金垫付能力，能做到竣工验收后逐步付款；

⒋能出具符合招标人要求的书面承诺；

⒌项目经理的知识面、经历、业绩、表达能力以及信誉都比较强。

第八条  编制招标文件。

院内招标文件由院招标人按标准范本参考社会公开招标编制要求编制，并结合工程实际进行细化和个性化。

第九条 招标文件编制完后，必须报院主要领导或分管领导审查并签署同意意见后才能正式对外发标，发放标书时必须采取个别通知的方式，以防止串标、抬标、梯次报价等不良行为。

第十条 	采用工程量清单招标的，应当根据施工图纸及有关资料，按照本省现行预算定额规定的计量单位、计算规则计算出工程实物量后，向投标人提供工程量清单。

第十一条  投标人编制投标文件所需要的合理时间，应在招标文件中确定，院内招标项目自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于20日。

第三章 投  标

第十二条　施工招标的投标人是响应施工招标、参与投标竞争的施工单位。投标人应当具备相应的施工企业资质，并在工程业绩、技术能力、项目经理资格条件、财务状况等方面满足招标文件提出的要求。

第十三条　投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件，对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应，超过招标人要求的优惠条件或承诺投标人在中标后必须履约。

第十四条　投标文件应当包括下列内容：

（一） 投标函；

（二） 法定代表人资格证明书，法定代表人授权委托书；

（三）  施工组织设计或者施工方案；

（四）  投标报价；

（五） 项目负责人，主要技术人员的简历、业绩，拟用于完成招标项目的机械设备；

（六） 招标文件要求提供的其他材料。

第十五条　投标文件必须按招标文件规定的投标截止时间送达投标地点，逾期送达的为无效投标文件，招标人有权拒收。

第十六条　两个以上施工单位可以组成一个联合体，签订共同投标协议，以一个投标人的身份共同投标。联合体各方均应单独具备承担招标工程的相应资质条件。相同专业施工企业组成的联合体，在投标时按照资质等级低的施工企业认定资质。

第十七条　投标人不得相互串通投标，不得排挤其他投标人的公平竞争，损害招标人或者其他投标人的合法权益。禁止投标人以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标。

第十八条　投标人在获取招标文件至开标时，除招标人确定的联系人外，不得与招标人的其他工作人员公开或私下接触，更不得以不正当的手段谋取中标，一经发现，招标人有权取消其投标资格。

第四章 开标、评标、定标

第十九条　开标

（一）院内招标唱标内容、开标过程应有院办公室做纪录，并请与会代表签字确认，存档备查。

（二）投标文件出现下列情况之一的应作为无效投标文件处理，不予参加评标：

1、投标文件未按规定标志、密封盖章的；

2、投标文件中的投标函未加盖投标人公章及法定代表人或其委托代理人签章，委托代理人未提供有效“授权委托书”的；

3、投标文件未按招标文件要求编制，关键内容字迹模糊、无法辨认的或者实质上未响应招标文件要求的；

（三）基建工程招标活动出现下列情况之一的，依法重新组织招标：

1、在招标文件规定的提交投标文件截止时间，提交投标文件的投标人少于三家的；

2、经评标委员会评审，认为所有投标人的投标文件均不符合招标文件实质要求的。

第二十条　评标委员会组成及职责

（一）医院成立基建工程评标委员会，设立评标人员、监督人员库，由职能科科长、使用科室负责人、工会代表组成；

（二）评标委员会为5-7人以上的单数，由招标人于开标前在评标库中以随机抽签的方式产生，其中至少有招标人代表1名；

（三）与投标人有利害关系的人不得参加相关项目的评标委员会，已经进入的应当更换，缺额评委以抽签方式产生；

（四）评标结束，评委应在评标文件上签字，并对评标结果签字确认；

第二十一条　评标办法

院内招标的评标办法可在如下办法中选择，但必须确保医院利益：

1、简单排序法：即将评标内容分成若干要素，对每一要素进行排序，然后将全部评委的排序结果相加，排序之和小的排名在前；

2、评议法：评委对每个投标人的基本情况和投标报价等进行充分讨论、比较分析，排除明显不符合要求或条件较差的投标人后在合格的投标人中排序；

3、百分法：采取定量的方法对投标人排序；

4、合理低价中标法：在其它条件都合格、能确保工程质量的情况下，以投标报价低者排名在前。

5、其它有利于医院的评标办法。

第二十二条　评标、定标

1、符合性评审：审查每一投标文件是否对招标文件提出的所有实质性要求和条件作出响应，有无显著的差异或保留；

2、详细评审：包括投标报价校核，分析报价构成的合理性，并与标底价格进行对比分析（设有标底的）；

3、综合评审：主要是指对工程质量、施工工期以及投标人的项目班子配备、类似工程经历、业绩和信誉等内容进行评估、分析、比较。

4、医院招标投标领导小组根据评标结果确定中标人，由招标人向中标人发出中标通知书，并将中标结果通知所有未中标的投标人。

5、根据国家有关规定，院内招标项目招标人可向中标人收取适当中标服务费，费率按中标价的0.5－1%掌握，最高不超过1万元。中标服务费用于招标、开标时的事务性开支和与此有关的事由。中标服务费由财务科收取，纳入基建（维修）管理费。

第二十三条　合同签订

（一） 院内招标项目自中标通知书发出之日起10日内，招标人与中标人按照国家有关合同管理规定以及招标文件和投标文件的要求，订立书面合同；

（二） 合同文本根据国家颁布的标准合同范本拟定，必须根据工程项目的具体情况，从维护医院利益的前提出发进行认真细化；

（三）合同的签订根据医院审批权限，由主要院领导或分管领导审查批准。

第五章 院内评标纪律

第二十四条　评委按照评标标准、办法，对投标文件进行独立评判，客观公正地发表自己的意见并对外保密，对所提出的评审意见承担个人责任。

第二十五条　评委必须本着“公正、严谨、科学”的态度对待各投标人，不得有意识地为某个投标人争标。

第二十六条　在评标过程中，任何评委均不能以个人名义私下向投标人表态或作出许诺，以保证评标的严肃性，违者将追究其责任。

第二十七条　评标过程应严格保密。评标过程和评委发言对投标人而言是绝对保密的，任何人不得以任何形式将评标内容及细节透露给与投标有关的单位或个人，如有发生，将追究其责任。

第二十八条　对未中标单位，不作任何解释。评委会有选择或拒绝任何投标人中标的权利，无须将理由通知受影响的投标人。为此，评委对未中标单位要求说明理由均不必受理，以防止泄密行为的发生。

第二十九条　医院监察部门参与评标全过程，以监督评标过程的公正、公平和是否符合程序。

第六章 附则

第三十条　本办法如有与国家有关招标投标的规定相悖之处，或不能涵盖招标投标全过程时应以国家和地方有关规定为准。

第三十一条　本办法由医院招标投标领导小组负责解释。

第三十二条  本办法自发文之日起执行。

二○○八年六月二十三日

附：

医院招标议标工作组织成员

一、招标投标工作领导小组：由院领导组成，汪洪流任组长

二、评标人员、监督人员库：由职能科科长、使用科室负责人、工会代表组成。

三、评标委员会5-7人组成

1、招标投标工作领导小组  1-2人；

2、职能科室科长、招标人代表 2-3人；

3、监督人员1-2人（含审计、纪检、工会等）。