连妇保〔2012〕62号

关于进一步加强医院内部经济活动

审批审计工作管理的规定

随着医院的快速发展及医院内部机构的调整，加强内部管理监督机制显得尤为重要。为了建立健全内审制度，完善内部监督制约机制，进一步促进医院经营管理，根据相关法律法规和妇幼保健院《内部审计工作制度》、《妇幼保健院物资采购管理办法》、《妇幼保健院基建工程招标投标管理暂行办法》、《妇幼保健院经济合同管理办法》等相关规定，并结合医院工作实际，现特制定本规定。

一、基建处经济活动审批审计工作

1、凡涉及医院内部基本建设，均由基建处负责组织实施。基本建设简言之即为增添固定资产的建设，它包括固定资产的建造与安装、固定资产购置以及与此相关的其他工作。

2、基建工作流程：前期调研、部门或院级审批立项、工程预算、工程量及工程款的商谈、合同签订、项目实施、项目竣工验收、工程决算，每一工作环节都须按照院相关规定，分别组织人员参与上述经济活动。

3、基建立项：制订“工程项目立项申批表”，内容主要包括，项目名称；申请立项理由及基本要求；期望完成期限；施工地点、范围；分管院领导意见或院领导意见。

4、基建立项的审批权限：经工程概算后，造价在5000元以下的报分管领导同意后由基建处直接安排实施；3万元以下的报主要领导同意后由分管领导审签；3万元以上的基建工程由主要领导审签或院办公会讨论后决定。

5、基建按进度实施或完工后，按规定及时报送决算资料到审计处，资料须经施工单位、监理单位和基建处共同认定（签字并加盖公章）方有效；如送审资料不齐或手续不全审计处不予签收或不进行结算审核。

6、按合同约定支付工程价款，基建处负责人填写工程款支付申请表，基建处、审计处审核确认后，报院领导审查签字后交财务处实施。

7、单项基建经费在5000元及以上者，均应签订规范的经济合同；以下者可草签相关协议，按程序进行。

8、严格控制项目内容变更。如有变更需提交“项目变更签证单”、变更预算等，经院办公会审议。

二、后勤保障中心经济活动审批审计工作

1、原则上10万元以下的涉及到设备、设施的维修与保养、维修改造工程、后勤保障服务等工作由后勤保障中心负责组织实施。大型设备的维修保养档案记录及时送交设备处。

2、维修改造工作流程：由使用科室或后勤保障中心提出申请或计划、部门或院级审批立项、工程预算、议价商谈、合同签订、项目实施、项目竣工验收、工程决算，各工作环节都须按照院相关规定，分别组织人员参与上述经济活动。

3、维修改造工程的项目立项、项目审批权限、工程完工决算及工程价款支付等同基建处经济活动审批审计工作中的3至8款。

4、设备、设施的维修与保养、后勤保障服务等的工作流程、审批权限及价款的支付等参照上述方式实施。

三、物资采购中心经济活动审批审计工作

1、对全院的设备、医疗器械、医用耗材（含检验试剂）、设备耗材及设备维修材料、信息设备及耗材、基建用材及维修改造工程材料、行政办公用品等的后勤物资库物品的采购负责组织实施。

2、物资采购流程：使用部门或医用耗材库及后勤用品库提出申请、报送采购计划、物资管理部门审核、分管领导审批及院领导审批、采购中心组织招标及确定供应商、签订采购合同、采购中心零星采购或跟标采购、物资管理部门验收入库。

3、物资采购审批权限：采购单项金额在1000元以下的由采购中心报分管领导同意后审签，1万元以下的仪器、设备、常规物资采购，报主要领导同意后由分管领导审签；1万元以上的仪器、设备、物资采购，由院办公会集体讨论后决定。

4、采购中心按合同约定支付物资款，填写支付申请表，由采购中心、审计处审核确认后，报院领导审查签字后交财务处实施。

5、医院常用物资、耗材（含第三条第一款中所有的常用物资）各管理部门需制定医院目录（或根据上级管理要求及医院实际情况及时调整目录），采购中心根据目录负责牵头定期组织招标活动。

四、院内基建、维修改造工程招标及物资采购招标

按照《妇幼保健院物资采购管理办法》和《妇幼保健院基建工程招标投标管理暂行办法》规定执行。

五、关于经济合同的签订

1、凡以医院名义对外发生经济活动的，均应当签订经济合同，除即时清结者外，合同均应采用书面形式。

2、属于医院重大经济事项，需签订合同的，应当经院领导班子集体讨论并形成一致意见后，由法定代表人签订合同或法定代表人书面授权相关人员代为签订合同。

3、院长对合同的订立具有最终决定权。

4、对外签订的经济合同由经办处室拟定后，经审计处审核，提请分管领导审核；重大经济合同必要时需经院法律顾问把关，由院长审核通过后方能加盖经济合同章。

5、经济合同专用章用于医院签署对外经济合同的唯一印章，医院的其他印章均不能用于签署对外经济合同，否则，医院一律不予承认。

6、医院各部门对外签订各类经济合同须按《妇幼保健院经济合同管理办法》的规定执行。

六、本规定由审计处负责解释，自发文之日起施行，若与上级有关规定不一致的，按上级规定为准。

二○一二年八月七日

主题词：医院  内部  审计  管理  规定

连云港市妇幼保健院办公室          2012年8月7日印发

共印60份

基建（维修）工程项目立项审批表

| 工程项目名称： |  |  |
| --- | --- | --- |
| 投资预算： | 申报部门： |  |
| 实施时间： | 计划竣工时间： |  |
| 申请立项理由及基本要求： 签 名： 年 月 日 |  |  |
| 施工地点、范围： |  |  |
| 分管部门意见： 签 名； 年 月 日 |  | 分管领导意见： 签 名： 年 月 日 |
| 院长审批意见： 签 名： 年 月 日 |  |  |
| 备注： |  |  |

物资采购申请单

| 科 室 | 物品名称规格型号 | 申购物品数量 |
| --- | --- | --- |
| 申购理由 |  |  |
| 申购科室负责人 | 签名 年 月 日 |  |
| 主管部门 负责人 | 签名 年 月 日 |  |
| 分管院长 意见 | 签名 年 月 日 |  |
| 院长签批 | 签名 年 月 日 |  |
| 备 注 |  |  |